# Semesterarbeit Einreichungsformular / 
Klasse ITCNE25 – 4. Semesterarbeit

Im Folgenden beschreibt der Studierende das geplante Thema seiner Zertifikatsarbeit. Der Studierende orientiert sich dabei an dem Bewertungsraster. Der begleitende Dozent entscheidet, ob es sich dabei um ein geeignetes Thema handelt und fügt seine Kommentare und Überlegungen hinzu.

Bitte die kursiven Textteile durch die konkreten Angaben ersetzen.

## Name und Vorname des Studierenden

Lukas Sägesser

## Titel der Semesterarbeit

SetFlow – Aufbau einer DevOps-Pipeline für ein DJ-Set-Archiv

## Zu behandelnde Themenfelder / Module (bitte ankreuzen)

| Pkt. | Themenfeld / Modul |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projektmanagement (Corrado) | Pflicht |
|  | DevOps* (Armin, Thanam, Patrick) | X |
|  | CNC - Cloud-native Core* (Philip S.) | (x)* |
|  | SECM - Cyber Security Specialist | ☐ |
|  | Themen aus dem 3. Semester |  |
|  | Relationale Datenbanken (Yves) | ☐ |
|  | NoSQL, Key/Value, Time Series (Yves) | ☐ |
|  | Microservices mit Python (Boris) | ☐ |
|  | Netzwerk (Raphael) | ☐ |

* Als Infrastruktur wird Kubernetes mit mindestens einer CI/CD Pipeline erwartet.

Kurzbeschreibung des Zertifikatsarbeit Themas 
(1 bis max. 2 Seiten)

### Problemstellung / Ausgangslage / Potential der Semesterarbeit

Aus einem vorherigen Semesterprojekt besteht eine Webanwendung zur Verwaltung und Weitergabe eigener DJ-Sets. Die mit Python und FastAPI entwickelte Anwendung unterstützt Audio-Uploads, Administrator-Anmeldung, Freigabelinks und zeitbezogene Kommentare. Sie läuft mit Docker Compose auf einem eigenen Projektlaptop. Anwendung und vorhandene Backup-Verfahren bilden die Vorleistungen dieser Semesterarbeit.

Bisher fehlt ein durchgängiger automatisierter Prozess zur Prüfung und Bereitstellung von Änderungen. Die Semesterarbeit ergänzt deshalb eine DevOps-Pipeline mit automatisierten Tests, versionierten Container-Images und kontrollierten Deployments. Kubernetes und Helm dienen als lokale Zielumgebung. Anwendung, Pipeline und Projektdokumentation werden zentral auf GitHub geführt.

Das persönliche Interesse am DJing schafft einen praxisnahen Anwendungsfall. Die vorhandene Anwendung und Hardware begrenzen den Umfang und ermöglichen eine realistische Umsetzung. Die Arbeit verbindet Projektmanagement und DevOps; Cloud-native Core wird ergänzend berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung des Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesses.

### Zielsetzung der Semesterarbeit

- Projektmanagement und Dokumentation: Bis zum 27.01.2027 wird das Projekt in drei Sprints mit Jira geplant und nachverfolgt. Sprintziele, User Stories mit Akzeptanzkriterien, Definition of Done sowie Planning, Review und Retrospektive werden dokumentiert. Die Dokumentation wird fortlaufend auf GitHub aktualisiert. Die Dozierenden erhalten Zugriff auf Repository und Board und werden nach jedem Planning und Review über Teams informiert.

- Continuous Integration: Bis zum 13.12.2026 prüft GitHub Actions Änderungen mit pytest und HTTPX. Unit-Tests prüfen Passwortprüfung und Uploadbegrenzung; API-Integrationstests prüfen Anmeldung, Zugriffsrechte, Upload, Audioabruf, Freigabelinks und Kommentare mit getrennten Testdaten. Nach erfolgreichen Tests auf dem Hauptbranch wird ein mit dem Commit gekennzeichnetes Docker-Image in der GitHub Container Registry veröffentlicht. Drei erfolgreiche Durchläufe und ein gezielt fehlschlagender Test, der die Veröffentlichung verhindert, werden nachgewiesen.

- Continuous Deployment: Bis zum 21.01.2027 stellt ein lokaler GitHub-Actions-Runner auf dem Projektlaptop geprüfte Images mit Helm im lokalen Kubernetes-Cluster bereit. Die Kubernetes-API bleibt ohne öffentliche Freigabe. Der Runner verarbeitet nur geschützte Deployment-Jobs des Hauptbranches. Drei aufeinanderfolgende Deployments bestehen einen automatisierten Smoke-Test über den Gesundheitsendpunkt. Zusätzlich wird eine vorherige Version mittels Helm-Rollback wiederhergestellt und erfolgreich geprüft.

- Datenerhalt und Wiederherstellung: Bis zum 21.01.2027 weisen separate Integrationstests nach, dass ein Testset mit Audiodatei, ein Kommentar und ein Freigabelink nach dem Ersetzen des App-Pods erhalten bleiben. Eine Sicherung wird in einer getrennten Testumgebung wiederhergestellt. Datenbankintegrität, Datensatzanzahlen und SHA-256-Prüfsumme der Audiodatei stimmen mit dem gesicherten Stand überein. Die Ergebnisse werden protokolliert.

### Terminplan mit den wesentlichen Arbeitsschritten

- 26.10.–15.11.2026 – Sprint 1: Anforderungen, Jira-Planung, zentrale GitHub-Ablage und erste automatisierte Tests.

- 16.11.–13.12.2026 – Sprint 2: Testpipeline, Container-Build und Registry-Veröffentlichung umsetzen; Kubernetes und Helm vorbereiten.

- 14.12.2026–21.01.2027 – Sprint 3: Lokalen Deployment-Runner einrichten; Deployment, Rollback, Datenerhalt und Wiederherstellung testen.

- 22.01.–27.01.2027 – Abschluss: Rückmeldungen einarbeiten, Dokumentation abschliessen und Schlusspräsentation vorbereiten. Abgabe bis 27.01.2027.

### Sachmittel / Rahmenbedingungen

Vorhandener Projektlaptop mit Windows 11, WSL 2 und Docker Desktop sowie Internetzugang und Zugänge zu Jira und GitHub. Benötigt werden die GitHub Container Registry, ein lokaler Kubernetes-Cluster, ein lokaler GitHub-Actions-Runner und getrennter Backup-Speicher. Anwendung, Pipeline und Dokumentation werden zentral im privaten GitHub-Repository geführt. Hochverfügbarkeit ist nicht Bestandteil der Arbeit.

### Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

- Methodik: drei agile Sprints, Jira-Backlog, User Stories, MoSCoW-Priorisierung, Akzeptanzkriterien, Definition of Done, Planning, Review und Retrospektive.

- Werkzeuge: Visual Studio Code, Python/FastAPI, pytest, HTTPX, Git/GitHub, Markdown, Docker/Compose, GitHub Actions, GitHub Container Registry, Kubernetes und Helm.

- CI/CD: Tests und Builds auf GitHub-gehosteten Runnern; Deployment über einen lokalen Runner mit auf den Projekt-Namespace beschränkter Kubernetes-Berechtigung. Keine öffentliche Freigabe der Kubernetes-API und keine Pull-Request-Jobs auf dem lokalen Runner.

- Vorgaben: Schulvorgaben einhalten, Vorleistungen ausweisen, Projektstand zugänglich halten und Dozierende über Teams informieren. Zugangsdaten geschützt verwalten; keine Secrets oder privaten Audiodaten im Repository speichern.

### Risiken

- Zeitüberschreitung (hoch): DevOps-Ziele priorisieren, Umfang begrenzen und optionale Erweiterungen zurückstellen.

- Technische Probleme oder Laptop-Ausfall (mittel): Machbarkeit früh prüfen, Ressourcen begrenzen, Zeitreserve einplanen und Wiederaufbau dokumentieren.

- Datenverlust (hoch): Geprüfte Sicherungen getrennt aufbewahren, separate Testdaten verwenden und Wiederherstellung testen.

- Missbrauch von Zugangsdaten oder lokalem Runner (hoch): Minimale Berechtigungen, geschützte Deployment-Jobs und Secrets verwenden; keine Pull-Request-Jobs auf dem lokalen Runner ausführen.

- Abweichende Erwartungen (mittel): Projektstand laufend zugänglich machen, den Fachdozenten regelmässig einbeziehen und Entscheide dokumentieren.

Entscheid des begleitenden Dozenten

Bitte ankreuzen

- Genehmigt		☐

- Zu verbessern		☐

- Abgelehnt		☐

Begleitender Dozent

Ort und Datum:              ________________________________________________

Name & Unterschrift:    _________________________________________________

Beurteilung des Antrages

| Kriterium | Kommentare | Erfüllt |
| --- | --- | --- |
| Anforderungen an die Form (Strukturierung) der Semesterarbeit |  |  |
| Problemstellung |  | ☐ |
| Ziele (mindestens drei!) |  | ☐ |
| Risiken bezogen auf Zertifikatsarbeit |  | ☐ |
| Themenfelder (mindestens zwei!) |  | ☐ |
| Anforderungen an Qualität der Semesterarbeit |  |  |
| Machbar |  | ☐ |
| Praxisnah |  | ☐ |
| Herausfordernd |  | ☐ |
| Lehrgangsbezug |  | ☐ |

Damit die Semesterarbeit angenommen wird, müssen alle Kriterien erfüllt sein.

Die Kommunikation wird über den jeweiligen Teams-Kanal geführt.